## Slide 1: 중간 프로젝트 회고
김보람 박혜진 김지웅 박윤기 김동욱 이영수 서봉현

## Slide 2: 1. 기능의 요구사항
구현하고 보니 기능이 CRUD 위주라서 단순했다.
=> 파이널 프로젝트 에서는 보다 더 디테일한 기능을 구현하고
=> 중첩되는 기능 중 하나를 제거하고 새로운 기능 추가를 해야겠다고 생각했다.
요구사항의 큰 기능만 생각하고 세부적인 기능들에 대해서는
많이 소홀했던 것 같다.
=> 파이널 프로젝트 전에 기존에 있던 기능들의 세분화를 해야겠다.

## Slide 3: 2. 설계의 적정성
화면 설계를 PPT로 해서 시간이 오래 걸리고 완성도가 낮았다.
요구사항 분석에 허점이 많아 구현 도중에 DB 테이블 수정이 잦았다.
=> 화면설계와 DB 테이블 수정을 한 번 더 고려하고 파이널 프로젝트에 들어가야겠다.

## Slide 4: 3. 개발 방법론
RISK가 있어도 문서화 하지 않아서 똑같은 RISK가 발생하는 문제가 있었다.
그렇기 때문에 서로의 정보 공유나 의사소통이 부족했고 너무 개발에만 중점을 두었던 것 같다.
=> RISK가 있을 시 RISK와 해결방안을 문서화 해야겠다.

## Slide 5: 4. 작업 셋팅
개인 노트북에서 개발 셋팅을 하는데 라이브러리에 대해 오류가 많이 발생했다.
=> 라이브러리가 추가 될 때마다 프로젝트의 lib 폴더에 추가하거나
=> 라이브러리 파일을 공유해야겠다.
Git을 사용하면서 다른 조들이 문제가 발생했을 때 우리 조는 문제가 없어서 신경을 많이 쓰지 않았다가 프로젝트 전날 서로 구현하기 급해서 말을 하지 않고 같은 파일을 수정하여 충돌이 발생했다.
=> 항상 git을 사용할 때 자신의 파일이 아닌 파일을 수정하게 되면 팀원들에게 알린 후 수정해야겠다.

## Slide 6: 5. 실제 개발 시
업무 분담을 더 세분화 해야겠다고 생각된다.
거의 손발이 맞았다고 생각했는데 의사소통의 문제와 중첩된 코드 개발이 있었다.
=> 스프린트 회의 시 더 자세한 내용으로 회의를 해야겠다.