## Slide 1: KOSTA 152기 드림랜서 1to1
최종때보여드리조
남광식 박성준 전해강 신주영 강지원 이누리 김솜이

## Slide 2
기능 요구사항
설계의 적정성
개발 방법론
작업 셋팅
개발 과정
회고록
목차

## Slide 3
기능 요구사항
주된 기능을 아직 구현하지 않아서 전체적인 기능이 부족한 느낌이 든다.
구체적으로 생각하고 구현하지 못했다.
회계관리 페이지도 회계 계산법을 가져올 생각만 하고 구체적인 작동방법을
생각하지 않았다.
=> 실제 사용자가 사용하는 모습을 상상하면서 기능을 구현하는데 유의해야겠다.

## Slide 4
설계의 적정성
DB설계가 많이 부족했다. 변경사항이 많을 것을 예상하고 신경 쓴 편이지만 그래도 부족했다. 경험이 많이 부족했던 것 같다.
벤치마킹 할 홈페이지가 정해져 있어서 화면설계에 있어서 쉽게 할 수 있었다.
명명법을 정해놓고 정작 참고하지 않았다. 명명법에 대한 이해가 전체적으로 부족했다.

## Slide 5
개발 방법론
모델 2 방식이 우리에게 잘 맞았다. 초반에는 모델 2 방식에 익숙하기까지 약간의 시간이 걸렸지만 익숙해진 후에는 편리하게 사용할 수 있었다.
아직 개발에 익숙하지 않은 우리에게는 스프린트가 과하다는 느낌을 받았다. 매일 아침 인사하는 느낌으로 회의를 진행했다. 리스크 관리에 대해서도 얘기했어야 하는데 간단하게 하고 끝내기에 바빴다. 파이널 프로젝트 때는 조금 더 체계적으로 회의할 것이다.

## Slide 6
작업 셋팅
JDK 버전과 톰캣 버전을 맞춰놓고 시작했더니 별다른 문제가 없었다. 필수적인 부분이라고 생각된다.
2. GIT을 이용할 때 초반에 소스트리를 사용했는데 문제점이 있었다. 소스트리에 의존하지 않고 이클립스 자체에서 PULL, PUSH 작업을 했더니 그 이후로는 잘 되었다.

## Slide 7
개발 과정
소통의 부재가 문제가 되었다. 같은 기능인데 2명이서 동시에 구현하고 있던 경우가 있었다. 이런 경우에 당사자끼리의 소통이 먼저 필요했다.
파일이나 이미지 부분을 호출하는 경로에 있어서 문제가 있었다. 패키지와 폴더들이 다양해지는 만큼 절대경로를 이용했어야 되는데 뒤늦게 깨닫고 고치는 데 시간이 오래 걸렸다.
기능을 구현하는 기한을 구체적으로 주어야 될 것 같다. 그렇지 않으니까 게을러지는 것 같다. 파이널 때는 정확한 기한을 정해놓고 해야겠다.

## Slide 8
THANK YOU